Guia de Implantação

Versão 1

IFSP_Anote

# Histórico de Revisões

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/11/2025 | 3.0 | Preenchimento Inicial | Sahel Luis |

# SUMÁRIO

1. Introdução	4

1.1. Referências	4

2. Planejamento de Implantação	4

2.1. Responsabilidades	4

2.2. Cronograma	4

3. Recursos NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAR O PRODUTO	4

3.1. Ambiente	4

3.2. Hardware	4

3.3. Software	4

3.4. Pessoas	5

4. ROTEIRO DE implantação	5

5. Treinamento e suporte	5

# Introdução

Este documento tem como objetivo descrever o processo de implantação do Bloco de Notas Virtual, um sistema web voltado ao registro, organização e gerenciamento de anotações em ambiente digital.

O guia detalha as etapas necessárias para implantação, desde a preparação do ambiente até o treinamento dos usuários finais, incluindo recursos técnicos, responsabilidades, cronograma e suporte pós-implantação.

O produto foi desenvolvido utilizando React no front-end, Spring Boot (Java) no back-end, MariaDB como banco de dados relacional, Docker para conteinerização e orquestração, e hospedagem em nuvem AWS.

## 1.1 Referências

Documentação oficial do React — https://react.dev
Documentação do Spring Boot — https://spring.io/projects/spring-boot
Guia do Docker — https://docs.docker.com
MariaDB Documentation — https://mariadb.org
AWS Cloud Setup Guide — https://aws.amazon.com

# Planejamento de Implantação

A implantação do sistema será conduzida de forma controlada, visando garantir estabilidade, integridade dos dados e disponibilidade do serviço.

As atividades incluem:

- Planejamento e preparação do ambiente;

- Testes de validação;

- Empacotamento e publicação do sistema;

- Treinamento e acompanhamento dos usuários.

## Responsabilidades

| Responsável | Atividade |
| --- | --- |
| Equipe de desenvolvimento | Preparar o ambiente, realizar testes de integração e empacotar o produto para implantação. |
| Equipe de infraestrutura / DevOps | Configurar servidores, containers Docker e ambiente de nuvem AWS. |
| Implantador | Executar o processo de instalação e garantir que todos os componentes estejam operando corretamente. |
| Testador / QA | Validar o funcionamento do sistema após a implantação. |
| Usuário final / Cliente | Disponibilizar máquinas com acesso à aplicação, validar os testes de aceitação e reportar eventuais falhas. |

## Cronograma

| Etapa | Descrição da Atividade | Responsavel | Prazo | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Planejamento da implantação | Definir o escopo, recursos necessários e cronograma de implantação. | Product Owner | 2 dias úteis | Deve ser concluído antes de qualquer configuração. |
| 2. Preparação do ambiente | Configurar o servidor, banco de dados, containers e dependências. | DevOps / Infraestrutura | 3 dias úteis | Requer acesso à AWS e permissões de rede. |
| 3. Deploy da aplicação | Implantar o código front-end e back-end via Docker Compose. | Desenvolvedor | 2 dias úteis | Depende do ambiente configurado e testado. |
| 4. Testes de aceitação | Testar login, criação, edição e exclusão de notas. | QA / Usuário | 2 dias úteis | Executar antes da liberação pública. |
| 5. Correções e ajustes | Resolver falhas identificadas nos testes. | Desenvolvedor | 2 dias úteis | Iterar até aprovação final. |
| 6. Treinamento de usuários | Capacitar usuários no uso básico da aplicação. | Implantador / Suporte | 1 dia útil | Pode ser remoto ou presencial. |
| 7. Liberação em produção | Tornar o sistema acessível ao público-alvo. | Product Owner | 1 dia útil | Após validação dos testes. |
| 8. Monitoramento e suporte inicial | Acompanhar uso e desempenho do sistema. | Equipe de suporte | 5 dias úteis | Recomenda-se monitoramento por 7 a 14 dias. |

# Recursos Necessários para implantar o produto

A implantação requer recursos técnicos (hardware e software) e humanos. A seguir estão listados os principais.

3.1. Ambiente

Ambiente de nuvem configurado na AWS com acesso HTTPS seguro.
 Deve permitir deploy via Docker Compose, acesso remoto por SSH e armazenamento persistente para o banco de dados.

### 3.2. Hardware

- Servidor com no mínimo 2 vCPUs, 4 GB de RAM e 20 GB de armazenamento;

- Estações de trabalho com sistema Windows ou Linux;

- Ferramentas de desenvolvimento instaladas: Docker Desktop, Eclipse IDE e VS Code;

- Acesso à internet estável.

### 3.3. Software

- Front-end: React (última versão estável).

- Back-end: Java Spring Boot.

- Banco de dados: MariaDB.

- Conteinerização: Docker / Docker Compose.

- Hospedagem: AWS EC2 (ou similar).

- Controle de versão: Git + GitHub.

- Sistema Operacional do Servidor: Ubuntu 22.04 LTS (recomendado).

### 3.4. Pessoas

- Implantador: Responsável por executar o deploy e configurar o ambiente.

- Testador (QA): Responsável por validar o funcionamento após a implantação.

- Suporte técnico: Responsável por acompanhar o sistema após a entrada em produção.

- Usuários finais: Pessoas que utilizarão o bloco de notas no dia a dia.

# ROTEIRO DE implantação

Preparação do ambiente:

- Configurar a infraestrutura AWS (EC2, volumes e rede).

- Instalar Docker, Docker Compose e dependências.

- Configurar variáveis de ambiente e banco de dados MariaDB.

Empacotamento da aplicação:

- Compilar o back-end com mvn clean package.

- Gerar build do front-end com npm run build.

- Criar containers Docker e imagens do sistema.

Implantação:

- Subir os serviços com docker-compose up -d.

- Testar endpoints da API e interface web.

Validação:

- Verificar autenticação, criação e edição de notas.

- Testar persistência de dados e integração completa.

Liberação final:

- Configurar domínio e HTTPS (certificados SSL).

- Disponibilizar o link oficial aos usuários.

# Treinamento e suporte

### Treinamento

Será fornecido um treinamento básico aos usuários finais, abrangendo:

- Acesso ao sistema e login;

- Criação, edição e exclusão de notas;

- Organização por categorias;

- Salvamento e sincronização automática;

- Boas práticas de uso.

O treinamento pode ser realizado de forma presencial ou remota, com material de apoio em formato PDF ou vídeo demonstrativo.

### Suporte

Após a implantação, a equipe técnica oferecerá suporte para:

- Correção de eventuais falhas técnicas;

- Monitoramento de logs e desempenho;

- Atualizações e manutenções programadas;

- Apoio aos usuários no uso da ferramenta.

O suporte inicial será mantido durante o período de monitoramento pós-implantação (entre 7 e 14 dias), podendo ser estendido conforme contrato.